## Slide 1: 12/22 동작그만 3차 회의

## Slide 2: 목차
1. 그동안 한 일
2. 회의 사항
3. 앞으로 할 일

## Slide 3: 1. 그동안 한 일
각자가 이전 회의부터 오늘까지 한 일에 대한
간략한 설명과 질의응답 시간입니다.

## Slide 4
박정무 1. opencv js를 사용한 얼굴 인식
2. opencv js를 사용한 눈 인식
3. python을 사용한 눈동자 인식
4. webrtc 강의 듣기

## Slide 5: 서예현 backend: nodejs api: express DBMS: firebase (Nospl) mediaserver: kurento 위에 나열된 것으로 백엔드 구성 계획 완료

## Slide 6: 신현철 2조 예제 분석 node.js 튜토리얼 express 맛보기

## Slide 7
정지영 1. 감독자 & 응시자 UI 와이어 프레임 제작 (FIGMA)
(미완성)
2. REACT 공부 시작

## Slide 8
우승제 1. opencv js를 사용한 얼굴 인식
2. opencv js를 사용한 눈 인식
3. python을 사용한 얼굴 눈동자 눈 인식
4. python-shell을 사용한 js에서 python 함수 실행
5. Js 공부 ing

## Slide 9: 2. 회의 사항
회의사항 있는 분은 적어주세요.

## Slide 10: 2. 회의 사항
서예현 – 데이터베이스는 어떻게 구성할 것인가
i.e. 감독관과 응시자를 데이터베이스에서 서로 다른 collection으로 정의해주는가?
-> collection이 다를 경우 api routing을 다르게 해주어야하기 때문에 초기에 정하고 가야한다고 생각
(firebase는 nosql 이기 때문에 따로 schema나 ERD를 생성해줄 필요는 없음. 단, 각 instance마다 필요한 정보는 정리해야함)

## Slide 11: 3. 앞으로 할 일
박정무
gaze tracking을 opencv js 로 변환
WEB RTC 강의 듣고 구현하기
Tensorflow js 사용법 알아보기

## Slide 12: 3. 앞으로 할 일
2. 서예현
다른 조원들이 작업을 시작할 수 있도록 가장 기본적인 화상회의와 비슷한 서버 생성
Nospl 기반 데이터베이스 생성
미디어서버와 노드 서버 연동
위의 모든 것을 연동시킨 이후 ec2에 호스팅
( 예상 기간: 10일)

## Slide 13: 3. 앞으로 할 일
3. 우승제
손 인식
Js 공부

## Slide 14: 3. 앞으로 할 일
4. 신현철
Express tutorial(API 생성)
Websocket api, WebRTC api
Node.js 와 express로 로컬 서버 구축
AWS를 이용해 로컬 서버를 호스팅
Kurento로 mediaserver 구축
React로 웹페이지 구축
Firebase로 DB 구축

## Slide 15: 3. 앞으로 할 일
5. 정지영
와이어 프래임 완성 -> MAIN , 감독자, 응시자 페이지는 구도만 잡힌 상태
-> 로그인 , 화상회의 페이지는 거의 완성
-> 참고할 사이트 골라서 구체적인 디자인 잡아야 함
2) 수정사항 반영
3) REACT 이용 웹사이트 구축
4) DB, 서버 연동

## Slide 16: 끝
수과셔씁니다