## Slide 1: 01/10 동작그만 4차 회의

## Slide 2: 목차
1. 그동안 한 일
2. 회의 사항
3. 앞으로 할 일

## Slide 3: 1. 그동안 한 일
각자가 이전 회의부터 오늘까지 한 일에 대한
간략한 설명과 질의응답 시간입니다.

## Slide 4
박정무 1. react + tensorflow.js facemesh
2. aws ec2 hosting
3. 지영이 작업물 + facemesh

## Slide 5: 서예현 backend: nodejs api: express DBMS: firebase (Nospl) mediaserver: kurento 위에 나열된 것으로 백엔드 구성 계획 완료

## Slide 6: 신현철 2조 예제 분석 node.js 튜토리얼 express 맛보기

## Slide 7
정지영 1. 감독자 & 응시자 UI 와이어 프레임 수정 (FIGMA)
2. REACT 로 흐름도에 맞게 창과 창 간 연결
3. REACT 파놉티콘 LOGIN, LOGOUT 기능 구현

## Slide 8
우승제 1. opencv js를 사용한 얼굴 인식
2. opencv js를 사용한 눈 인식
3. python을 사용한 얼굴 눈동자 눈 인식
4. python-shell을 사용한 js에서 python 함수 실행
5. Js 공부 ing

## Slide 9: 2. 회의 사항
회의사항 있는 분은 적어주세요.

## Slide 10: 2. 회의 사항
react vs ejs
react를 사용할 것인가 말 것인가.
react 장점 :
facemesh, handpose 예제가 있어서
알고리즘 제작이 쉽다
react 단점 :
배포시 따로 추가적인 작업이 필요할 것으로
예상된다.

## Slide 11: 2. 회의 사항
2. 모바일 WEBRTC 가 되는지 안되는지 확실치 않다.
방안1) 모바일 카메라를 사용할 수 있는 방법을 찾는다.
-> WEBRTC 모바일로 되는 방법을 찾기
-> 추가적인 앱을 개발하기
방안2) 노트북 웹캠 + 추가 웹캠

## Slide 12: 2. 회의 사항
3. 미디어 서버 호스팅 관련
미디어 서버 호스팅 어떻게 하는지 좀 알아봐야 할듯.
ex) kurento, media soup

## Slide 13: 3. 앞으로 할 일
박정무
facemesh를 사용하여 눈동자 움직임을 체크하여 화면 옆에 띄워주기
handpose + react 만들고 카메라 안에 있는 손의 갯수 옆에 띄워주기
ec2 서버에 만든 react앱 올리고 동작하는지 확인하기

## Slide 14: 3. 앞으로 할 일
2. 서예현
다른 조원들이 작업을 시작할 수 있도록 가장 기본적인 화상회의와 비슷한 서버 생성
Nospl 기반 데이터베이스 생성
미디어서버와 노드 서버 연동
위의 모든 것을 연동시킨 이후 ec2에 호스팅
( 예상 기간: 10일)

## Slide 15: 3. 앞으로 할 일
3. 우승제
손 인식
Js 공부

## Slide 16: 3. 앞으로 할 일
4. 신현철
Express tutorial(API 생성)
Websocket api, WebRTC api
Node.js 와 express로 로컬 서버 구축
AWS를 이용해 로컬 서버를 호스팅
Kurento로 mediaserver 구축
React로 웹페이지 구축
Firebase로 DB 구축

## Slide 17: 3. 앞으로 할 일
5. 정지영
리엑트 이용하여 웹사이트 구축
- 채팅창 레이아웃 구성
- 회원가입 기능 구현
서버 – 리엑트 연동 공부

## Slide 18: 끝
수과셔씁니다